## Slide 1
Chart: sprint 1 progress
| process 1 ¦ 01.23-02.12 | process 2 ¦ 02.13-02.19 | process 3 ¦ 02.20-03.10
plan | 15 | 15 | 17
complete | 15 | 12 | 15
undone | 0 | 3 | 2
work progress

## Slide 2
Chart: 
| complete | undone
Program Completion | 42 | 5
Complete: 42
Undone: 5
task completion: 89%

## Slide 3
Chart: 
| 44949 | 44956 | 44969 | 44976 | 44983 | 44987 | 44994
Todo | 47 | 47 | 32 | 20 | 16 | 7 | 5
Plan | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 | -2 | -5
Sprint 1 Burndown Charts