## Slide 1
Chart: sprint 2 progress
| print 2
plan | 24
complete | 23
undone | 1
work progress

## Slide 2
Chart: 
| complete | undone
Program Completion | 23 | 1
Complete: 23
Undone: 1
task completion: 96%

## Slide 3
Chart: 
| 45008 | 45015 | 45028 | 45035 | 45042 | 45047
Todo | 24 | 24 | 19 | 14 | 6 | 1
Plan | 0 | 0 | 5 | 10 | 18 | 23
Sprint 2 Burndown Charts